POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 											  Załącznik nr 1

| l | TRYB PROCEDURY | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | TERMINY PROWADZENIA ZAMÓWIEŃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wg wniosku o dofinansowanie (kwartał /rok) | Stan zaawansowania przetargu / planowany termin rozpoczęcia procedury uzgadniany z IZ RPO WO 2014-2020 |
| Leśnica | przetarg nieograniczony | Roboty budowlano-instalacyjne w ramach realizacji zadania: "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej" | I 2017 | II kwartał 2018 r. |
| Pawłowiczki | przetarg nieograniczony | Roboty termomodernizacyjne i roboty instalacyjne w ramach realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach" | II 2017 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
|  | zasada konkurencyjności | Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach - dokumentacja | IV 2016 | Postępowanie zakończone, materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności |
|  | zasada konkurencyjności | Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach - nadzór inwestorski | II 2017 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
| Reńska Wieś | przetarg nieograniczony | Roboty budowlane w ramach realizacji zadania "Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Reńskiej Wsi" | II 2017 | I kw 2018 (na przełomie stycznia /lutego dokumenty mogą zostać przekazane do sprawdzenia) |
|  | zasada konkurencyjności | Nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi" | II 2017 | I kw 2018 (w lutym dokumenty mogą zostać przekazane do sprawdzenia) |
| Strzelce Opolskie (gmina) | przetarg nieograniczony | Roboty budowlane w ramach realizacji zadania "Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4, 8, 9 w Strzelcach Opolskich" | IV 2017 | Postępowanie zostanie ogłoszone w styczniu 2018, (dokumentacja SIWZ jest już przygotowana) |
| Ujazd | przetarg nieograniczony | Roboty budowane, dokumentacja i nadzór autorski w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania: "Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne" | IV 2017 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
|  | zasada konkurencyjności | Nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania "Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne" | I 2018 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
| Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski | przetarg nieograniczony | Wykonanie robót dociepleniowych elewacji i dachów obiektu szkolnego w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej”. | II 2017 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
|  | zasada konkurencyjności | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej”. | I 2016 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
|  | zasada konkurencyjności | Opracowanie dokumentacji przetargowej na zamówienie wykonywania robót dociepleniowych elewacji i dachów obiektu szkolnego w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej”. | I 2017 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
|  | zasada konkurencyjności | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego podczas wykonywania robót dociepleniowych elewacji i dachów budynku szkolnego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. | II 2017 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
|  | zasada konkurencyjności | Dostawa 16 tablic informacyjnych z funkcją tablic pamiątkowych dla wszystkich 16 budynków objętych projektem. | II 2017 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
| Powiat Strzelecki | przetarg nieograniczony | Nadzór inwestorski w ramach zadania "Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" | III 2017 | III kw 2018 ( z uzgadnianą możliwością przesunięcia na rok 2019/2020 ) |
|  | przetarg nieograniczony | Roboty budowlane w ramach zadania "Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". | III 2017 | III kw 2018 ( z uzgadnianą możliwością przesunięcia na rok 2019/2020 ) |
|  | przetarg nieograniczony | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z audytem - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | II 2016 | Postępowanie zakończone , materiały możliwe do przekazania celem sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury |
| Zawadzkie | przetarg nieograniczony | Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej - dokumentacja techniczna | III 2017 | Styczeń 2018 (dokumentacja jest obecnie opracowywana, styczeń /luty planowane ogłoszenie postępowania) |
|  | przetarg nieograniczony | Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej - prace budowlano-montażowe | III 2017 | Wrzesień 2018 planowane ogłoszenie postępowania |
|  | zasada konkurencyjności | Nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania "Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej" | III 2017 | Wrzesień 2018 planowane ogłoszenie postępowania |
| Kędzierzyn-Koźle (gmina) | przetarg nieograniczony | Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu – roboty budowlane | II 2017 | I kw 2018 (styczeń, w trakcie opracowania jest już SIWZ) |
|  | przetarg nieograniczony | Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu – roboty budowlane | II 2017 | I kw 2018 (styczeń, w trakcie opracowania jest już SIWZ) |
| Bierawa | przetarg nieograniczony | Prace termomodernizacyjne - Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół w Solarni | I 2018 | I kw 2019 (co jest obecnie przedmiotem uzgodnienia z IZ RPO 2014-2020) |
| Cisek | przetarg nieograniczony | Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku | IV 2017 | I kw 2018 (styczeń, w trakcie opracowania jest już SIWZ) |
|  | zasada konkurencyjności | Nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku” | IV 2017 | I kw 2018 (styczeń, w trakcie opracowania jest dokumentacja) |
| Jemielnica | przetarg nieograniczony | Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu | II 2017 | I kw 2018 (styczeń, w trakcie opracowania jest już SIWZ) |
|  | zasada konkurencyjności | Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu - nadzór inwestorski | II 2017 | I kw 2018 (styczeń, w trakcie opracowania jest dokumentacja) |
| Polska Cerekiew | przetarg nieograniczony | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi - roboty budowlane | III 2017 | I kwartał 2018 (dokumentacja będzie gotowa do sprawdzenia na przełomie luty/marzec) |