Załącznik nr 5 do SIWZ

- WZÓR -

UMOWA NR …/..../2017

Zawarta w dniu .......................r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy

Żłobkiem nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Ewę Matczak – Dyrektora, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.........................z siedzibą w ..................... ul. ............................... wpisanym do rejestru ................................... zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz którego działa: .............................................................................

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego (nr postępowania w BZP:……..) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace i roboty budowlane:

Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy prac 
i robót, który obejmuje:

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku żłobka wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi  zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;

- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego planu,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku lub utylizacji.

- Zakres prac jak w ust. 1-3 określony jest dokumentacją przetargową: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiącą integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 1 oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 2.

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień: …........................

- Termin zakończenia prac ustala się na …….. dni od przekazania placu budowy.

§ 3

Obowiązki Stron

- Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od podpisania umowy,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 
na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- zapewni Wykonawcy: źródła poboru energii elektrycznej, wody,

- poinformuje Wykonawcę o wadach stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie 3 dni licząc od daty ich wykrycia,

- przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie określonym 
w § 9 ust. 2,

- będzie pełnił nadzór inwestorski.

- Wykonawca:

- wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji przetargowej, z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu,

- zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, a po zakończeniu uporządkuje go,

- zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane

- na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

- na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane niniejszą umową; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia 
i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP przepisów bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia i ochrony środowiska,

- roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

- opracuje projekt organizacji robót i plan BIOZ

- będzie posiadał ważną umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] 
w zakresie odpowiedzialności deliktowej na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron 
i organów, a także pokryje koszty z tym związane,

- przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą,

- zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych 
tą ustawą,

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

- zamontuje na swój koszt podliczniki na wodę i energie i poniesie koszty zużycia wody, energii elektrycznej,

- koszty korzystania z pomieszczeń Zamawiającego zostaną określone w umowie najmu.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy wynosi : ..........................zł netto, ........................ zł podatek VAT tj. 23% ....................... zł brutto (słownie złotych: .................................. zł )

I zostanie wypłacone w dwóch ratach:

- pierwsza rata w wysokości ..........................zł netto, ........................ zł podatek VAT tj. 23% ....................... zł brutto (słownie złotych: .................................. zł ) po zakończeniu robót.

- druga rata w wysokości ..........................zł netto, ........................ zł podatek VAT tj. 23% ....................... zł brutto (słownie złotych: .................................. zł ) najpóźniej do dnia 31.03.2018r.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
w terminie 21 dni od wpływu FV do Zamawiającego.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Zamawiającego jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Faktury należy wystawiać na:

Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle

ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-205-56-01

Odbiorca:  Żłobek nr 3

ul. Piotra Skargi 25

47-224 Kędzierzyn-Koźle

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, 
że prawidłowo podano termin określony w umowie.

§ 5

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w § 8 ust.2 pkt B,

- likwidacji lub też ogłoszenia upadłości firmy Wykonawcy;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej 
niż 1 tydzień.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli  Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. C,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów 
i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

§7

Gwarancja i rękojmia

- Na wykonane roboty, materiały, urządzenia Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ………………. miesięcy (zgodnie z ofertą) od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych  w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni od daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, niezależnie od postanowień § 8.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność ) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w okresie 3 lat od daty końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

- Do uprawnień Zamawiającego należy prawo skorzystania z gwarancji lub rękojmi.

§8

Kary i odszkodowania

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od następnego dnia po upływie terminu umownego,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy -w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. l nie pokrywającego szkód.

- Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Należność z tytułu kar umownych stosuje się naliczając je w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniających tytuł ich naliczania.

§9

Sposoby rozliczeń, odbioru

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.

- Zamawiający wyznaczy termin, rozpocznie i zakończy odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają ,że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego 
w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usunięcie, 
to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego ). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

Postanowienia szczegółowe

- Do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:

....................................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się: /koordynatora w zakresie obowiązków umownych:

....................................................................................................

§11

- Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach:

  - Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu:

  - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

- wystąpienia zdarzeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy zależnych od Zamawiającego,

- wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne 
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

- nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od zamawiającego, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót.

  - Zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.

  - Rezygnacji z części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

  - Zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia przedstawionych w ofercie, gdzie wykonawca proponuje zmianę osób w przypadkach:

- gdy osoby te nie będą wywiązywały się z obowiązków wynikających z umowy,

- choroby lub innych zdarzeń losowych,

- jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od wykonawcy np.: rezygnacji.

Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia wymienionych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy - § 9 niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustępu 2 niniejszego paragrafu przyjęcie przez Zamawiającego dokumentów księgowych (np. faktur, rachunków, not odsetkowych) związanych 
z realizacją niniejszej umowy zawierających dane odnośnie terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy.

§12

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art 509 oraz Prawa Budowlanego.

§14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15

Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - dokumentacja przetargowa: specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

  - dokumentacja przetargowa: oferta Wykonawcy.

Zamawiający: 									Wykonawca: