MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

al. Jana Pawła II 29, 47-200 Kędzierzyn-Koźle faks: 77 4723138; e-mail: sekretariat@mosirkk.pl

Znak sprawy: P/002/MOSiR/2016	Kędzierzyn-Koźle, 27.07.2016 r.

przetarg nieograniczony

- na roboty budowlane o wartości podprogowej zamówienia

- nie przekraczającej równowartości kwoty 5.225.000,- Euro

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

CPV: 45453000-7

Miejsce realizacji

Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 71

Publikacja:

BZP nr: 165203-2016

www: bip.mosirkk.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu; bip.mosirkk.pl.

- NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA LUB ODRZUCENIE OFERTY

- zgodnie z art. 24 i 89 ustawy Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

- Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. Al. Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

- Tryb udzielenia zamówienia:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie Ustawą ogłasza postępowanie w trybie:

przetargu nieograniczonego

na wykonanie

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Roboty budowlane: CPV 45453000-7 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: I. Roboty branży budowlanej: a) Roboty rozbiórkowe; b) Ścianki działowe systemowe kartonowo-gipsowe oraz bloczków betonu komórkowego; c) Roboty tynkarskie i okładzinowe; d) Roboty posadzkarskie; e) Montaż stolarki drzwiowej i okiennej; f) Roboty malarskie; g) Sufity podwieszane; h) Wywóz i utylizacja odpadów. II. Roboty branży elektrycznej: a) Instalowanie urządzeń elektrycznych i innego sprzętu elektrycznego w budynkach; b) Tablice rozdzielcze; b) Instalacja systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; c) Instalacja elektryczna; d) Połączenia wyrównawcze; e) Instalacja okablowania komputerowego; f) Badania i pomiary; g) Demontaż instalacji. III. Roboty branży sanitarnej: a) Instalacja wod-kan. biały montaż; b) Instalacja wentylacji; d) Instalacja centralnego ogrzewania. IV. Montaż wyposażenia: a) montaż szaf i innych mebli; b) montaż kabiny łaźni parowej z wykorzystaniem istniejącego generatora pary; c) montaż kabiny łaźni fińskiej wraz z wyposażeniem; d) montaż kabiny INFRARED wraz z wyposażeniem; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: bip.mosirkk.pl dokumentacja projektowa branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, będąca integralną częścią SIWZ: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - STWiOR, sporządzona przez: Studio Architektury i Wnętrz mgr inż. Ewelina Klajnowska-Węgrzyn, ul. Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle oraz Zakład Usługowy ELPRO, ul. Partyzantów 10B/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Uwaga: Na Wykonawcy będzie ciążył dodatkowy obowiązek podjęcia działań związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie czynnym, który wymaga prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika, który zaleca przeprowadzenie robót uciążliwych, a w szczególności transportu materiałów rozbiórkowych jak i materiałów potrzebnych do realizacji zadania w godzinach poza funkcjonowaniem budynku usługowo-socjalnego Stadionu „Kuźniczka” pomiędzy 22:00 - 6:00. Ze względu na rygory sanitarne obiektu w ww. czasie należy szczególną uwagę zwrócić na natychmiastowe uprzątnięcie śladów po korzystaniu ze stref nie objętych remontem. Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów w celu uzyskania na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowego przygotowania oferty i zawarcia umowy.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.

- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.

- Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie  przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.

- Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.

- Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie jak: oświetlenie, piec grzewczy sauny oraz pozostałe zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ZADANIE REALIZOWANE BĘDZIE W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGÓLNIE ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA

- Rozporządzenia MPiPS (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) – Ogólne przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy

§ 82 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

§ 83 ust. 1 Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

- Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

    - Projekt budowlany

    - Projekt wykonawczy

    - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

    - Pomocniczo przedmiar robót

    - Udostępnioną przez Zamawiającego wizję lokalną

Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej występuje konkretny producent materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone projektem oraz STWiOR.

Do niniejszej SIWZ dołączona jest pełna dokumentacja projektowa.

Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7) I PODWYKONAWSTWIE:

#### Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego.

#### W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcom w trybie normalnym lub w trybie korzystania z zasobów podmiotu udostępniającego, to wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokładnie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy lub podmiotowi udostępniającemu swoje zasoby (na zasadzie podwykonawstwa). Przy braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie siłami własnymi bez udziału podwykonawcy, co znajdzie odzwierciedlenie potem w zawartej umowie o realizację zamówienia.

      - Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym, części zamówienia, których wykonanie powierzy bezpośrednio podwykonawcy lub na zasadzie podwykonawstwa korzystając z zasobów udostępnianych przez podmiot trzeci, to jest zobowiązany przestrzegać zapisów zawartych w istotnych postanowieniach umowy niniejszej SIWZ w zakresie podwykonawstwa z obowiązkiem przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy zawieranej z podwykonawcą, a następnie kopii zawartej już umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ i przypadającym w okresie:

do 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy

termin przekazania budowy do 3 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) warunku | Opis warunku i sposób jego oceny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie | Wykonawca musi wykazywać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał w sposób należyty oraz zgodny ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył roboty w zakresie: kompleksowego remontu lub budowie, przebudowie budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami i infrastrukturą o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 zł, w tym jedna robota o wartości co najmniej 150.000,00 zł oraz robót polegających na wykonaniu co najmniej jednej sauny fińskiej (suchej) oraz jednej łaźni parowej z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia | Dysponowanie a. Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mający min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, b. Kierownikiem robót w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, mający min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu robót branży elektrycznej, c. Kierownikiem robót w branży sanitarnej posiadający uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, mający min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu robót branży instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót w pozostałych branżach przy spełnianiu powyższych wymagań. Wszystkie ww. osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób prawnych lub fizycznych) | Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego). W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób prawnych i fizycznych) | Nie podleganie wykluczeniu w świetle przepisów zawartych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp - (Grupa kapitałowa - art. 4 pkt 14 ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Dz. U z 2007r. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych) | Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. |
| 6 | Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych) | Nie podleganie wykluczeniu - (US) w świetle przepisów zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. |
| 7 | Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych) | Nie podleganie wykluczeniu - (ZUS, KRUS) w świetle przepisów zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. |
| 8 | Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 2, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób prawnych i fizycznych) | Wadium - Nie podleganie wykluczeniu w świetle przepisów zawartych w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. |
| 9 | WARUNKI OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA | 1. Załączenie do oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania, oświadczenia, potwierdzającego prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadanie prawa zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli jako Wykonawca zamówienia. Oświadczenie dotyczy osób fizycznych składających ofertę, a nie prowadzących działalności gospodarczej. 2. Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (dot. zarówno osób prawnych jak i fizycznych) wymienionych w art. 22 ust. 1, przez co oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 1. Dokument ten składany jest niezależnie od dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, składa i podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łączne. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy. 4. Akceptowanie terminu związania ofertą wynoszącego 30 dni liczonych od daty składania ofert. 5. Akceptowanie warunków płatności określonych w istotnych postanowieniach umowy. 6. Udzielenie na wykonanie roboty 36 miesięcy gwarancji liczonych od daty odbioru końcowego robót 7. Przystępowanie przez Wykonawcę do usuwania wad /usterek/ awarii, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 8. Akceptowanie częstotliwości fakturowania (w przypadku fakturowania częściami), w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura, co 30 dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 9. Wykonawca wraz z późniejsza umową przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy (druk Nr 10) z wyszczególnionymi etapami oraz płatnościami za nie, a także wskazaniem części realizowanych w podwykonawstwie zgodnie z deklaracją złożona w formularzu ofertowym w pkt 5. 10. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku składania ofert wspólnych oraz ofert składanych przez spółki cywilne, a także innych pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy, w tym osób nie wymienionych w akcie rejestrowym, a podpisujących ofertę i dokumenty oferty. |

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w tabeli w pkt 6 SIWZ 
(art. 22 ust. 1 Pzp), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały jakikolwiek udział w realizacji zamówienia, zgodnie 
z oświadczeniem złożonym odpowiednio na drukach 5A, 7A, to one również zobowiązane są do spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak niżej:

        - Wiedza i doświadczenie - wykonanie robót o charakterze wymaganego i udostępnianego doświadczenia.

        - Osoby zdolne do wykonania zamówienia - dysponowanie udostępnianymi Wykonawcy osobami posiadającymi wymagane uprawnienia.

        - Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób prawnych, fizycznych i spółek cywilnych).

        - Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych).

        - Nie podleganie wykluczeniu w świetle art. 24 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych).

Jednocześnie podmiot udostępniający swoje zasoby, składa Wykonawcy w oryginale, oświadczenie o udostępnieniu tychże zasobów, a także podaje w nim informację, że będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz podaje w jakiej formie (np. wykonawstwo, podwykonawstwo, udostępnienie sprzętu, ludzi, konsulting, doradztwo itp.) i w jakim czasie zasoby te zostaną Wykonawcy udostępnione (patrz wyroki KIO/UZP 1288/10, KIO/UZP 1333/10, wyrok sądu sygn. akt: V Ca 3618/13 (Serwis informacyjny > Zagadnienia merytoryczne > Prawo krajowe > Opinie prawne > Dotyczące ustawy PZP > Zakres dokumentów, jakie przedstawia wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych, w sytuacji, w której korzysta z potencjału podmiotu trzeciego,). Wykonawca powyższe oświadczenie zobowiązany jest załączyć do składanej oferty.

Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b tego art., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie podanych w pkt 6 warunków na podstawie złożonego oświadczenia (druk Nr 2) oraz wymaganych dokumentów (pkt 11 SIWZ), na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Sposób porozumiewania się

Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami 
w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania odbywać się będzie za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujące adresy mailowe:

sekretariat@mosirkk.pl i rafal.skladny@mosirkk.pl

za potwierdzeniem otrzymania wiadomości.

Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania wiadomości zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest raport faksu, z którego nadano wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości elektronicznej zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest niezwłoczne potwierdzenie faktu jej otrzymania na żądanie każdej ze stron.

W przypadku nie potwierdzenia otrzymania wiadomości elektronicznej uznaje się, że widomość została prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów wysłanych z poczty elektronicznej Zamawiającego.

W przypadku wezwania do uzupełniania dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów uzupełnianych w formie pisemnej 
lub w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem, w terminie wyznaczonym 
w wezwaniu do uzupełnienia.

W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona.

Niezależnie od powyższych sposobów porozumiewania się, zgodnie z ustawą Pzp, zawsze dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Zenona Kuś – dyrektor, faks 77 47 23 138 |
| --- | --- |
| 2 | Rafał Składny – z-ca dyrektora, faks 77 47 23 138 |

# Wadium:

8.1 	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100 gr).

8.2	Wadium należy wnieść w terminie do dnia 1.09.2016 do godz. 10:00.

8.3	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1240 1659 1111 0010 6369 8696

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

8.4	Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium 
ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. W przypadku ofert wspólnych gwarancja wadialna ma wymieniać wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

8.5	Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 8.3 „b-e” należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty w wadium.

8.6 	Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, 
ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp.

8.7	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

8.8	Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

# Termin związania ofertą:

Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni od terminu pierwotnego.

Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

  - Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych, częściowych i wariantowych. Ofertę należy złożyć na całość zamówienia.

  - Ofertę wraz z załączanymi do niej dokumentami stanowiącymi treść oferty, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Natomiast, jeżeli Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi w trybie art. 9 ust. 3 zgodę na złożenie oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, to do złożonej w ten sposób oferty i innych dokumentów stanowiących treść oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną.

  - Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, 
że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

  - Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tejże SIWZ.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ. W przypadku ewentualnego braku dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań stawianych zamówieniu (w tym także pełnomocnictwa) jak również w przypadku konieczności ich uzupełnienia, Zamawiający wykluczy 
z postępowania lub odrzuci ofertę Wykonawcy, który pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nie uzupełni lub nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań stawianych zamówieniu na dzień złożenia ofert.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych 
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

  - Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp uznaje się za odrzucone. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 1 do 8 ustawy Pzp. Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

  - Oferty wspólne składane przez wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) winny spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników. Pełnomocnictwo to, należy załączyć do składanej oferty. Wzór takiego pełnomocnictwa – druk Nr 11. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi nie wynikającymi z działań Wykonawcy.

- Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.

- Wszyscy wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z wykonawców / wspólników musi być częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wygrania przetargu pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy.

- Oferta wspólna niezależnie od kompletu dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, jakie składa Pełnomocnik winna dodatkowo zawierać od poszczególnych wykonawców występujących wspólnie, następujące dokumenty:

- odpis z właściwego rejestru lub odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- oświadczenie (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- oświadczenie dot. grupy kapitałowej;

- wykaz zrealizowanych zadań (składany przez każdego wykonawcę, jeżeli żaden z nich nie posiada pełnego, wymaganego doświadczenia);

- zaświadczenie US, ZUS, KRUS;

Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, składa i podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łączne.

Natomiast oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty:

- odpis z właściwego rejestru lub odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- oświadczenie (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- oświadczenie dot. Grupy kapitałowej.

- Dane dotyczące poszczególnych wykonawców występujących wspólnie, (jeżeli takich danych wymaga SIWZ w pkt 6) - nie dotyczy to spółek cywilnych - w zakresie zdolności technicznych (sprzęt, potencjał ludzki), zdolności finansowo-ekonomicznych i doświadczenia, podlegają sumowaniu.

- W zakresie doświadczenia (jeżeli wymagają tego warunki SIWZ) warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego niniejszą SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a wykonawca zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca winien wyodrębnić informacje zastrzeżone w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja:

- ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym mowa w pkt. 10.13. może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, a w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności zastrzeżenia, 
o którym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze Ustawy Pzp oraz ujawni zastrzeżone informacje po upływie terminu do wniesienia odwołania albo po ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze w tym zakresie.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą oraz przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w  załączonych wzorach druków.

- Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej 
i czytelne naniesienie treści właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę.

Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ona spięta w sposób trwały 
i posiadała ponumerowane karty lub strony.

# wymagane do oferty dokumenty i oświadczenia:

11.1	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Nazwa dokumentu potwierdzającego | Wymagany dokument | Dotyczy warunku nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykaz zadań wykonanych okresie od 1.09.2011 r. do 31.08.2016r., wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań. W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich należy dołączyć oświadczenie druk Nr 7A podmiotu trzeciego | Wykaz zadań własnych (sporządzony wg wzoru druk nr 7a) wykonanych okresie od 1.09.2011 r. do 31.08.2016 r. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem przez zamawiających, na wykazie lub odrębnymi dokumentami, z których treści ma wynikać, że zadania te zostały wykonane należycie. Załączone do wykazu dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co najmniej takie dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami potwierdzającymi wymagania Zamawiającego są poświadczenia, oświadczenia lub inne dokumenty (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013r., Dz. U z 2013r., poz. 231). W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, składają oni także niniejszy dokument wraz drukiem 7A, na zakres udostępniany. | 6.1 |
| 2 | Wykaz osób (druk Nr 5), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z pisemnym zobowiązaniem wg druku Nr 5A innych podmiotów, (jeżeli Wykonawca będzie korzystał) do dysponowania osobami z ich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp | Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca lub będzie mógł dysponować i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że >>będzie mógł dysponować<< należy przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób. Wykaz powinien zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (druk nr 5). Jeżeli wymagane są uprawnienia, do wykazu obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy druk Nr 16, potwierdzające posiadanie przez wymienione osoby wymaganych uprawnień. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy w zakresie osób zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, składają oni również dokument Nr 5A i Nr 16 na udostępniane osoby. | 6.2 |
| 3 | Oświadczenie (druk Nr 16) Wykonawcy, że osoby wymienione w warunku >> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia<< posiadają wymagane uprawnienia | Oświadczenie Wykonawcy wg druku nr 16, potwierdzające, że osoby wymienione w druku Nr 5 załączonym do SIWZ i określone w warunkach udziału w postępowaniu posiadają wymagane uprawnienia. | 6.2 |

11.2	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Nazwa dokumentu potwierdzającego | Wymagany dokument | Dotyczy warunku nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (Wykonawcy krajowi) lub dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawcy zagraniczni) | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ma potwierdzać, że w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego. Data wystawienia lub aktualizacji (potwierdzenia) dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z § 4, ust. 1 pkt 1 lit. a), (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, składają także niniejszy dokument. | 6.3 |
| 2 | Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, składane zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp | Oświadczenie - wg druku Nr 15, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak wyżej. | 6.4 |
| 3 | Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, składane zgodnie z § 3.1, pkt 1 (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231) | Oświadczenie - wg druku Nr 17, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zagraniczny składa również dokument jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, składają także niniejszy dokument. | 6.5 |
| 4 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Wykonawcy krajowi) lub dokument wystawiony w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawcy zagraniczni) | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub ofert. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z § 4, ust. 1 pkt 1 lit. a), (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, składają także niniejszy dokument. | 6.6 |
| 5 | Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - właściwego dla siedziby Wykonawcy (Wykonawcy krajowi) lub dokument wystawiony w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawcy zagraniczni) | Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub ofert. Wykonawca zagraniczny składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z § 4, ust. 1 pkt 1 lit. a), (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku ofert wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i biorących udział w realizacji części zamówienia, składają także niniejszy dokument. | 6.7 |
| 6 | Dowód wniesienia wadium | Kopia przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzona za zgodność z oryginałem lub obowiązkowe załączenie oryginału poręczenia lub gwarancji wadialnej do oferty. | 6.8 |

11.5	Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu potwierdzającego | Wymagany dokument | Dotyczy warunku nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadanie prawa zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli jako Wykonawca zamówienia. Oświadczenie dotyczy osób fizycznych składających ofertę, a nie prowadzących działalności gospodarczej | Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Wykonawca zagraniczny składa oświadczenie jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy nie prowadzący działalności, a występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. W przypadku osoby udostępniającej swoje zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorącej udział w realizacji części zamówienia składa także niniejszy dokument. | 6.9.1 |
| 2 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (druk Nr 2) (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych) | Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. | 6.9.2 |
| 3 | Formularz oferty | Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska | 6.9.3÷6.9.9 |
| 4 | Pełnomocnictwo | Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. | 6.9.10 |

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6 SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały jakikolwiek udział w realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym odpowiednio na drukach 5A lub 7A, to Wykonawca zobowiązany jest również do dołączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów jak niżej wymienionych w tabelach pkt 11.

- Wykaz zadań (druk Nr 7 i 7A) udostępnianych Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań.

- Wykaz osób udostępnianych Wykonawcy (druk Nr 5 i 5A), które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczenie (druk Nr 16)  o posiadaniu uprawnień przez osoby udostępniane.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wypis z CEIDG (Wykonawcy krajowi) lub dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawcy zagraniczni).

- Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, składane zgodnie z art. 24 ust. 1.

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

- Zaświadczenie ZUS lub KRUS właściwego dla siedziby Wykonawcy.

WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW

Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty, a także utratą wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Dokumenty wymienione w punktach tabeli nr 1 (pkt 11.1); w tabeli nr 2 (pkt 11.2) punktach 2, 3; w tabeli nr 3 (pkt 11.3) punktach 1, 2, 3; muszą być dostarczone w formie oryginałów, jak również zobowiązania podmiotów trzecich w zakresie udostępnienia swoich zasobów.  Pozostałe dokumenty mogą być kserokopiami poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, poza pełnomocnictwem, o którym mowa w tabeli nr 3 (pkt 11.3) pkt 4.

Wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia w przypadku kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (uwierzytelnione) notarialnie. Zamawiający w przypadku nieczytelnych kopii dokumentów w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 Pzp podlegają wyłącznie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w SIWZ dokumenty takie jak np.: formularz oferty, dowód wniesienia wadium itp.

Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Dokumenty napisane w języku obcym jak: certyfikaty, deklaracje, oświadczenia, wydruki internetowe itp. są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

PRZELICZANIE WALUT OBCYCH NA WALUTĘ  PLN

W przypadku podania w załączonych do oferty dokumentach określonych wartości w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia na walutę PLN wg poniższej zasady:

## 1. Wartość doświadczenia (wykonanych zadań) – wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia roku wykonania zadania.

## 2. Wartości – wg innych środków średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Znakowanie oferty

Oferty w postaci pisemnej w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy) należy składać w kopercie zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy.

W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia jej przed przypadkowym otwarciem, należy obowiązkowo na kopercie zewnętrznej umieścić napis jak niżej:

Wykonawca: Adres, telefon, faks, e-mail MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OFERTA na: PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

w innym przypadku Zamawiający zostaje całkowicie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu ewentualnego przypadkowego otwarcia oferty lub poinformowania Wykonawcy o istotnych zmianach w postępowaniu.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 71, I p. pokój nr 25, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,

do dnia 1.09.2016 do godz. 11:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z uwagi 
na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną:

w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

Miejsce otwarcia

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 1.09.2016 
o godz. 12:00, w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 71 pok. 32 , I p. 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

# Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom.

Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w oparciu o: dokumentację projektową, aktualne, powszechne stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane z pkt 3. SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie jak: monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałe zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej, ewentualne koszty pobranych od Zamawiającego mediów, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z punktu 3. SIWZ, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. W przypadku różnic pomiędzy projektem wykonawczym/budowlanym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podstawą do określenia ceny jest dokument zawierający większy zakres robót 
i niniejsza SIWZ. Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny.

Oferowana cena ryczałtowa brutto wyliczona jak wyżej powinna być zgodna także z ceną wyliczoną i podaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązkowo załączonym do przyszłej umowy.

Omawiany harmonogram służyć będzie m.in. do rozliczania zadania etapami w nim opisanymi i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego (odwrócony VAT) po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie przez Wykonawcę – art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.

Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena całkowita brutto [zł] | 90 % |
| 2 | Termin wykonania całego zadania [dni] | 10 % |

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena całkowita brutto [zł] Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena badanej oferty |
| 2 | Termin wykonania całego zadania [dni] Liczba punktów = (T min/Tof) * 100 * waga gdzie: - T min - wartość najniższa spośród wszystkich ofert - T of - wartość badanej oferty |

Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu 
i będzie spełniać warunki ustawy Pzp, a także wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikających z ww. kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## 15.1  Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, poprawi w ofercie Wykonawcy omyłki, polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

## 15.2 Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego poprawienia oferty. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie odrzuceniem jego oferty (art. 89, ust. 1, pkt 7 Ustawy Pzp).

15.3  Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert.

15.4 Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia 4-ech egzemplarzy podpisanej umowy zawierającej zapisy z akceptowanych przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy wraz z dodatkowymi zapisami uszczegóławiającymi i korygującymi wprowadzonymi przez Zamawiającego, a wynikającymi z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ. Nie dostarczenie omawianej umowy w podanym powyżej terminie zostanie uznane za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy i może to skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego przepisów z art. 46 ust. 5 oraz art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Jeżeli w formularzu oferty przy zezwoleniu wynikającym z niniejszej SIWZ zadeklarowano korzystanie z podwykonawstwa, to Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt takiej umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy niniejszej SIWZ, a także zgodnie z art. 6471 KC

15.5 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Termin wykonania robót objętych umową może ulec zmianie w następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu:

- Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

- Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

- Niedopełnienie przez zamawiającego jego obowiązków wynikających z podpisanej umowy, 
a skutkujących niemożnością ciągłej kontynuacji robót w tym, przedłużające się ponad 30 dni kalendarzowych procedury uzgadniania dokumentacji, a które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania wykonawcy, uniemożliwiające kontynuowanie lub jego zakończenie.

- Zmiana wartości (kwoty) umowy w przypadku:

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, określone w § 6 istotnych postanowień umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, kwota wynagrodzenia brutto określona w § 6 istotnych postanowień umowy, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do zawartej umowy.

15.6  Wraz z umową, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią jego uprawnień (wg druku Nr 6) i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kopie uprawnień kierowników robót branżowych z aktualnym zaświadczeniem PIIB, a także wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do niniejszej SIWZ.

## 15.7 Wykonawca z dniem przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa wymagany dokument ubezpieczenia.

## 15.8  W przypadku złożenia oferty wspólnej, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają do umowy wymagany dokument OC.

15.9  Wybrany wykonawca wraz z dostarczoną umową, przedłoży Zamawiającemu wymagane Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w myśl przepisów art. 148÷150 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi bezwzględnie posiadać zapisy określone we wzorze załączonym do niniejszej SIWZ i musi umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a od Zamawiającego Gwarant lub poręczyciel może żądać tylko i wyłącznie dokumentów wymienionych we wzorze załączonym do niniejszej SIWZ. Nie dopełnienie przez wybranego wykonawcę ww. wymagań będzie stanowiło podstawę do anulowania wyboru i przepadku wadium.

15.10  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

15.11 Oferty od chwili otwarcia stają się jawne z wyjątkiem, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oferty będą udostępniane na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo do informacji publicznej w trybie określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 oraz poz. 1662). Protokół (dokumentacja podstawowych czynności), oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania również na pisemny wniosek osoby wykonującej prawo do informacji publicznej w trybie określonym w art.10 i następnych ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 oraz poz. 1662) z wyłączeniami określonymi w art. 5 cytowanej ustawy. Zamawiający bez zbędnej zwłoki wyznacza termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

15.12 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

16.1	Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % ceny ofertowej.

16.2	Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1240 1659 1111 0010 6369 8696

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.3	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

16.4	Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia muszą być ważne w 70-ciu %-ach do 30-tu dni od daty zakończenia umowy (ewentualne przesunięcia terminowe i czas na dokonanie odbioru) 
i w 30-tu %-ach też do 15-tu dni po upływie rękojmi lub gwarancji. W przypadku kłopotów Wykonawcy z otrzymaniem takiej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający dopuszcza z dniem podpisania umowy wniesienie takiego zabezpieczenia, że w 70-ciu %-ach jest ono wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia, ważnych do 30-tu dni od daty zakończenia umowy, a w 30-tu %-ach obowiązkowo w postaci wpłaty gotówki na konto Zamawiającego

16.5	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.6	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.7	Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy Pzp.

# Istotne postanowienia umowy:

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ.

ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Zawartej w dniu ................................ w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy;

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7491954792) zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- ………………………………………..	– …………………………………………………………..

- ………………………………………..	– ………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

zarejestrowanym w ………………………….… Nr rejestru ………………………….… Regon ………………………….… NIP ………………………….…

z siedzibą w ………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

§1

PRZEDMIOT UMOWY

#### Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu oferty i zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z dnia .................. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia dotyczącego:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz na podstawie projektu wykonawczego/budowlanego sporządzonego przez Studio Architektury i Wnętrz mgr inż. Ewelina Klajnowska-Węgrzyn, ul. Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle oraz Zakład Usługowy ELPRO, ul. Partyzantów 10B/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:

I. Roboty  branży budowlanej:

a) Roboty rozbiórkowe;

b) Ścianki działowe systemowe kartonowo-gipsowe oraz bloczków betonu komórkowego;

c) Roboty tynkarskie i okładzinowe;

d) Roboty posadzkarskie;

e) Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;

f) Roboty malarskie;

g) Sufity podwieszane;

h) Wywóz i utylizacja odpadów.

II. Roboty branży elektrycznej:

a) Instalowanie urządzeń elektrycznych i innego sprzętu elektrycznego w budynkach;

b) Tablice rozdzielcze;

b) Instalacja systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

c) Instalacja elektryczna;

d) Połączenia wyrównawcze;

e) Instalacja okablowania komputerowego;

f) Badania i pomiary;

g) Demontaż instalacji.

III. Roboty branży sanitarnej:

a) Instalacja wod-kan. biały montaż;

b) Instalacja wentylacji;

d) Instalacja centralnego ogrzewania.

IV. Montaż wyposażenia:

a) montaż szaf i innych mebli;

b) montaż kabiny łaźni parowej z wykorzystaniem istniejącego generatora pary;

c) montaż kabiny łaźni fińskiej wraz z wyposażeniem;

d) montaż kabiny INFRARED wraz z wyposażeniem;

Uwaga:

Na Wykonawcy będzie ciążył dodatkowy obowiązek podjęcia działań związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie czynnym, który wymaga prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika, który zaleca przeprowadzenie robót uciążliwych, a w szczególności transportu materiałów rozbiórkowych jak i materiałów potrzebnych do realizacji zadania w godzinach poza funkcjonowaniem budynku usługowo-socjalnego Stadionu „Kuźniczka” pomiędzy 22:00 - 6:00. Ze względu na rygory sanitarne obiektu w ww. czasie należy szczególną uwagę zwrócić na natychmiastowe uprzątnięcie śladów po korzystaniu ze stref nie objętych remontem.

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

a) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.

b) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.

c) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie  przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.

d) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.

e) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie jak: monitoring, oświetlenie, piec grzewczy sauny oraz pozostałe zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.

f) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

g) Wykonawca najpóźniej z dniem przekazania placu budowy dostarczy, Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny opłacony dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w ramach niniejszego zamówienia ważną przez cały okres realizacji zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż kwota złożonej oferty tj. ……………,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku podania 
w dokumencie ubezpieczenia określonych wartości w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia na walutę PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

§2

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT:

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia:

- termin przekazania placu budowy 			– do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

- termin realizacji przedmiotu zamówienia		– do 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy (terenu robót)

- czynności  i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczęcia do zakończenia budowy.

- O konkretnym terminie (dacie) przekazania placu budowy decyduje Zamawiający, w porozumieniu z użytkownikiem obiektu na którym realizowane są roboty budowlane.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie (dacie) przekazania placu budowy co najmniej na 2 dni przed jego przekazaniem.

- Termin realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach, określonych w § 16 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę po upływie 7 dni od daty przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 11 niniejszej umowy.

§3

NALEŻYTA STARANNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co nie będzie uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania,

- odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenia stanowiskowe.

§4

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie …………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (zgodnie z ust. 1 i 2) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20.000,00 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Zapisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 6471 KC oraz art. 143a÷143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§5

SPOSÓB REPREZENTACJI

- Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

xxxxxxxxxxxxx -  branża budowlane, kontakt  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx -  branża elektryczna, kontakt  xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx - branża sanitarna, kontakt xxxxxxxxxxxx

Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz.2016 z 2003r.).

- Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy w osobie: 	 posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………… i Nr zaświadczenia z ewidencji RISZ……………………………………………………………………………

Kierownika robót elektrycznych w osobie:  	 posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………… i Nr zaświadczenia z ewidencji RISZ……………………………………………………………………………

Kierownika robót sanitarnych w osobie: 	 posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………… i Nr zaświadczenia z ewidencji RISZ……………………………………………………………………………

§6

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę,w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

....................................  zł

słownie: ............................................................................................................................................

§7

ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY

1. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartości części niewykonanych przedmiotu zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie w oparciu o  wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

3. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) zamówień uzupełniających lub dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu oraz materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót uzupełniających lub dodatkowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość robót zamiennych w przypadkach, w których konieczność ich zastosowania uzasadniona jest realizacją przedmiotu zamówienia. Roboty te można wykonywać tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Ich rozliczenie nastąpi kosztorysem różnicowym sporządzonym  na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego wykonanie robót zamiennych. Podstawę do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.

§8

OBOWIĄZKI STRON

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1.    Dostarczy kompletny projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

1.2.    Przekaże plac budowy: do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.

1.3.    Dostarczy Wykonawcy prawomocne pozwolenie na budowę oraz zarejestrowany dziennik budowy.

1.4.    Zapewni nadzór inwestorski oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu.

1.5.    Zamawiający będzie dokonywał potwierdzenia wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika

budowy przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.

1.6.    Zamawiający wyznaczy rozpoczęcie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez

wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót.

1.7.    Zamawiający zakończy odbiór robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1.     Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w § 12 niniejszej umowy.

2.2.    Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy) - pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, - na miesiąc przed upływem ważności ubezpieczenia OC jego działalności gospodarczej, przedkładał będzie opłacony dokument potwierdzający dalszą kontynuację ubezpieczenia.

2.3.    Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót wraz z kopią ich uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem z PIIB.

2.4.  Wykonawca z dniem podpisania umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.5.   Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2.6.   Wykonawca przejmie plac budowy w okresie wskazanym w §2 niniejszej umowy z datą wyznaczoną przez Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu i przystąpi do rozpoczęcia robót z dniem jego przekazania przez Zamawiającego (najpóźniej w 7 dniu od daty przekazania placu budowy).

2.7.    Wykonawca sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu, polegającą w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

2.8.     Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót.

2.9.     Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp.)

2.10.  Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który dostarczy zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy.

2.11.   Zapewni dozór na terenie i placu budowy przez cały okres trwania budowy.

2.12.   Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej.

2.13.    Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem obowiązków Zamawiającego.

2.14.   Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2.15.   Zawiadomi Zamawiającego o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2.16.   Zgłasza konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych.

2.17.   Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania.

2.18.   Zapewni obsługę geodezyjną inwestycji.

2.19.   Wykona dokumentację powykonawczą.

2.20.   Uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego.

2.21.   Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych.

2.22.   Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy.

2.23.   ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGÓLNIE ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA

- Rozporządzenia MPiPS (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 82 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

§ 83 ust. 1  Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

§9

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2.

2. Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów określonych w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

3. Rozpoczęcie odbioru końcowego – 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót.

4. Zakończenie czynności odbioru – 14 dni od daty jej rozpoczęcia.

5. Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu takiego zakończenia przez Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru a roboty zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane.

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty wpisu zakończenia robót do dziennika budowy.

7. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć, to odmówi odbioru tych robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio przepisy postanowień poprzedzających.

8. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady nie dające się usunąć, lub których usunięcie wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego w § 6, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§10

ROZLICZENIE UMOWY

1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura, co 30 dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w niniejszej umowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części rozliczeniowej robót wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokół o którym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go przez kierownika budowy.

4. Faktury Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) winny zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę.

5. Faktury niespełniające ww. warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

6. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do faktury końcowej stosuje się postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni od daty spisania protokołu odbioru. Nie spełnienie tego wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 11 niniejszej umowy.

9. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi:

a)  fakturą częściową		-  do 21 dni od daty otrzymania faktury

b)  fakturą końcową		-  do 30 dni od daty otrzymania faktury

10. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

11. Zamawiający informuje, że posiada REGON 532437162 oraz nadany NIP 7491954792. Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawiać na:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

§11

KARY UMOWNE

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §6.

1.2. Za opóźnienie terminu rozpoczęcia robót z datą przekazania placu budowy, w wysokość 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §6, za każdy dzień opóźnienia licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy.

1.3. Za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w §6, za każdy dzień opóźnienia.

1.4. Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §6, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego w karcie gwarancyjnej (załącznik do umowy) i § 14 ust. 5 umowy.

1.5. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.

1.6. Za opóźnienie w dostarczeniu faktury powyżej 14-tu dni od daty spisania protokołu odbioru, w wysokości 0,5 % fakturowanej kwoty, za każdy dzień opóźnienia.

1.7. Za opóźnienie w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na przedłożenie niniejszej umowy.

1.8. Za opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w wys. 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia.

1.9. Za opóźnienie w dostarczeniu zmiany do wcześniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na dokonanie zmiany.

1.10. Za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości określonych w umowach o podwykonawstwo w wys. 0,2% wartości zapłaty za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym zapłata powinna nastąpić.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §6, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 2 ust. 5 i § 7 ust. 1 oraz zapisów § 15 ust. 1 pkt 1.7 niniejszej umowy.

2.2. Za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień zwłoki.

2.3. Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w §6, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.

3. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalają następującą wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawcę ustala się w wysokości:  10%  ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartość:

.......................... zł

słownie: .....................................................................................................................

2. Zabezpieczenie to może być wniesione tylko w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie wyłącznie pieniężne) oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% wartości wymienionej powyżej.

4. Zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego odbywać się będzie jak niżej:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zwrócone zostanie w terminie do 30 dni od daty końcowego zakończenia odbioru robót (końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy).

- 30 % zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi zwolniona zostanie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§13

GWARANCJA

Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy wynosi on: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 ust. 1.5 umowy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie tj : zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

7. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

§14

USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin (określonych w karcie gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

§15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

1.1. nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni

1.2. realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń,

1.3. popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego,

1.4. popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego,

1.5. rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji

1.6. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp).

1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tą decyzję. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

2.1. popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższa niż 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1),

2.2. popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 10 ust. 9 lit. a)

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości robót, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16

ZMIANY UMOWY

Strony  przewidują możliwości istotnych zmiany umowy

- Istotne postanowienia umowy mogą być zmienione na następujących warunkach:

1) Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku:

a) 	Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

b) 	Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

c)	Niedopełnienie przez zamawiającego jego obowiązków wynikających z podpisanej umowy, a skutkujących niemożnością ciągłej kontynuacji robót w tym, przedłużające się ponad 30 dni kalendarzowych procedury uzgadniania dokumentacji, a które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania wykonawcy, uniemożliwiające kontynuowanie lub jego zakończenie.

- Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, określone w §6 może ulec zmianie w przypadku:  Zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, kwota wynagrodzenia brutto określona w §6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

- Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§18

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

§19

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 3 egz. dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Oferta,

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

  - Pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie,

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

18.1.	Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w szczególności:

a) odwołanie od wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

b) odwołanie od odrzucenia oferty Wykonawcy.

18.2	W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

# Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

a) Projekt budowlany, Projekty wykonawcze;

b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;

c) Pomocniczo do wyceny przedłożony przedmiar robót.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

●	   Formularz oferty

●    Druk nr 2 	– oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22

●    Druk nr 5 	– wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

●    Druk nr 5A 	– zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych

●    Druk nr 6 	– oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych

●    Druk nr 7   	– wykaz wykonanych robót budowlanych

●    Druk nr 7A   	– zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

●    Druk nr 10 	– harmonogram rzeczowo-finansowy

●    Druk nr 11 	– pełnomocnictwo pełnomocnika reprezentującego wykonawców

●    Druk nr 15 	– oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 2 pkt 5 Grupa kapitałowa)

●    Druk nr 16 	– oświadczenie o uprawnieniach osób z druku Nr 5

●    Druk nr 17 	– oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

●    Druk nr 20 	– oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do zaciągania zobowiązań i podpisania oferty

(dot. osób nie prowadzących działalności gospodarczej)

●    Wzór nr 23 	– gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz poręczenia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy

Formularz oferty str. 1/3

..........................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

numer Telefonu Wykonawcy ……………………..

numer faksu Wykonawcy ………………………..

e-mail ………………………………………….……….

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Kędzierzynie-Koźlu

al. Jana Pawła II 29

47-220 Kędzierzyn-Koźle

fax 77 4723138

O F E R T A

na:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i wg poniższych danych:

- Całkowita ofertowa ryczałtowa cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia określonego SIWZ oraz dokumentacją projektową wynosi:

....................... ,- zł (wartość oceniana)

/słownie: ......................................................................................................................./

Oświadczamy, że cena oferty wymieniona powyżej została sporządzona w oparciu 
o dokumentację projektową, przedmiar robót, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie jak: monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałe zabudowane urządzenia oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej, a także koszty działań wynikające z pkt 3 SIWZ, pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania. Cena oferty przez okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom.

OŚWIADCZAMY  w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty

PROWADZI / nie prowadzi)

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrócony VAT) w zakresie wymienionych w załączniku do oferty towarów i usług  (nazwa, rodzaj, ilość), zgodnie z zał. Nr 11 do ustawy o podatku VAT oraz przepisami tejże ustawy. )

(towary i usługi wymienić w osobnym załączniku do oferty)

- Czas realizacji zamówienia wynosi:

………………………. dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy. (wartość oceniana)

Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do usuwania wad, usterek, awarii od powzięcia wiadomości)

Oświadczamy, że do usuwania wad i usterek/awarii będziemy przystępować 
w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powzięcia o nich wiadomości.

- Okres udzielonej przez nas gwarancji na wykonane roboty wynosi:

36 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego.

Formularz oferty str. 2/3

- Warunki płatności:

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w akceptowanych przez nas bez zastrzeżeń i uwag istotnych postanowieniach umowy określonych w SIWZ.

Cykl fakturowania wynosi: 1 faktura / co 30 dni

- Oświadczamy: (niepotrzebne skreślić) )

5.1.	że zamierzamy zlecić w normalnym podwykonawstwie część zamówienia 
w zakresie zgodnym z zapisami w harmonogramie rzeczowo-finansowym druk nr 10 jak niżej:

5.1.a …………………………………………………………………….,

5.1.b …………………………………………………………………….,

5.1.c …………………………………………………………………….,)

(wymienić dokładnie zgodnie z harmonogramem części zamówienia – nie mylić z udostępnianiem zasobów przez podmioty trzecie)

5.2.	że zamierzamy w ramach korzystania z zasobów innych podmiotów wskazanych w załączonych do niniejszej oferty zobowiązaniach, zlecić podwykonawstwo części zamówienia jak niżej:

5.2.a …………………………………………………………………….,

5.2.b …………………………………………………………………….,

5.2.c …………………………………………………………………….,)

(wymienić dokładnie części zamówienia realizowane w ramach udostępniania zasobów przez podmioty trzecie)

5.3.	że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi)

- Oświadczamy, że z datą zawarcia umowy wniesiemy 100 % wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas jej realizacji jak i na czas udzielonej gwarancji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także wszystkimi innymi dokumentami w tym z dokumentacją projektową i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

- Wszelkie oświadczenia i dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym.

- Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i ponumerowanych od nr ....... do nr ........

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od ........... do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te wraz z uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „ZASTREŻONE”. (Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–").

Formularz oferty str. 3/3

- Integralną część oferty stanowią n/w załączniki: (wyszczególnia obowiązkowo Wykonawca)

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

Itd. …………………………………………………………………..

Miejsce i data  ....................................................

Imię i nazwisko ………………….……………………………

Podpis  ...............................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/

ä)niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy

Druk Nr 10

………………………………………………

Miejscowość, data

.…………………………………………………

Nazwa firmy

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

| Lp. | Zakres rzeczowy | Dopuszczalna wartość graniczna Zamawiającego [ % ] | Udział w ofercie (podaje Wykonawca) [ % ] | Kwota brutto [zł] | Czas realizacji [dni] | Podwyko-nawstwo TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe | od 1% do 8% |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty wykończeniowe | od 30% do 60% |  |  |  |  |
| 2. | Roboty branży sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalacja wod.-kan. biały montaż | od 1% do 8% |  |  |  |  |
| 2.2 | Instalacja wentylacji | od 5% do 20% |  |  |  |  |
| 2.3 | Instalacja c.o. | od 5% do 25% |  |  |  |  |
| 3. | Roboty branży elektrycznej |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tablice rozdzielcze | od 0,1% do 2% |  |  |  |  |
| 3.2 | Instalacja elektryczna | od 3% do 15% |  |  |  |  |
| 3.3 | Połączenia wyrównawcze | od 0,5% do 5% |  |  |  |  |
| 3.4 | Instalacja sieci komputerowej | od 0,1% do 2% |  |  |  |  |
| 3.5 | Badania i pomiary | od 0,05% do 1% |  |  |  |  |
|  | Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznych, w % „od … do …”. Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100% |  | Suma [%] | Suma [zł] | Czas z formularza oferty | --------- |
|  | Razem |  |  |  | --------- | --------- |

Powyższy harmonogram służy do rozliczania zadania etapami w nim opisanymi na zasadach podanych 
w istotnych postanowieniach umowy w tym rozliczenia podwykonawstwa.

Imię ……………. Nazwisko …………………….……………..

Miejsce i data …....................................		podpis …...............................................................

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem/

DRUK  Nr 2

….........................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków określonych w art. 22

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

/przedmiot zamówienia/

Odpowiednio, zgodnie z art. 44; 50; 56; 60c; 68; 73 ustawy Pzp ja niżej podpisany i upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze, reprezentujący Wykonawcę:

…...............................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 		posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 		spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data …................................................

Imię i nazwisko …………………………………

Podpisano ….......................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub upoważniony pełnomocnik/

– w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), bezwzględnie należy wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

Druk Nr 5

(należy złożyć osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostępniającego zasoby osobowe)

…..............................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

| Lp. | Imię i nazwisko | Na dzień złożenia oferty Wykonawca Dysponuje będzie dysponował (WAŻNE – wypełnia Wykonawca słowami „dysponuje” lub „będzie …”) | Podstawa dysponowania (umowy, porozumienia itp.) | Zakres czynności przewidzianych do realizacji przez osoby na zadaniu będącym przedmiotem zamówienia (np. branże, zakresy robót, działania specjalne) | Posiadane uprawnienia (jeżeli są wymagane) Nr i specjalność np. konstrukcyjno-budowlana, konstrukcyjno-inżynieryjna, instalacyjna itd. | Posiadane uprawnienia (jeżeli są wymagane) Zakres np. drogi, sieci sanitarne, sieci elektryczne itp. | Posiadane wykształcenie i tytuł zawodowy (wyższe, średnie, tytuł zawodowy) | Posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie lat pracy w danym zawodzie (ukończone kursy, szkolenia, staż pracy w zawodzie, odbyte praktyki itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

W przypadku wpisu w kolumnie 3 „będzie dysponował”, Wykonawca zobowiązany jest załączyć w oryginale pisemne zobowiązanie innych podmiotów (druk Nr 5A) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia i zdolnych do wykonania tego zamówienia.

W przypadku wymagania uprawnień (pkt 6 i 11 SIWZ) do wykazu obowiązkowo należy dołączyć w oryginale oświadczenie (druk Nr 16), że osoby wymienione w powyższej tabeli posiadają wymagane i określone w warunkach postępowania uprawnienia.

Miejsce i data …...................................................					Imię i nazwisko ………………………………….…..……………………

Podpis ……………………………………………………………..

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem/

Pod pojęciem „dysponuje” rozumie się posiadanie osób zatrudnionych na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

Druk Nr 5A

…........................................................

/pieczęć adresowa podmiotu udostępniającego/

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW OSOBOWYCH

 niepotrzebne skreślić

Ja ………………………..……………………………………………

Imię i nazwisko

jako udostępniający: ………………………………………………………………….……………………………………………..……..………………………..

Nazwa Firmy

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odpowiedzialny solidarnie zgodnie z art.26 ust 2e Pzp za wyrządzoną szkodę spowodowaną nie udostępnieniem zasobów jak niżej:

oświadczam, że w postępowaniu:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Nazwa zadania

Udostępniamy poniższemu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

swoje zasoby w zakresie osób przewidzianych do realizacji powyższego zadania

Udostępnienie osób nastąpi w postaci: 

- bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia w formie podwykonawstwa 
z wykorzystaniem własnych osób posiadających wymagane uprawnienia i pełniących n/w funkcje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

wymienić funkcje osób biorących udział w bezpośredniej realizacji zamówienia potwierdzone drukiem Nr 5 udostępniającego

lub

- bezpośredniego udostępnienia (przekazania) osób do dyspozycji Wykonawcy zamówienia (bez udziału podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia)

……………………………………………………………………………..……………………………………….……………

(wymienić osoby i pełnione funkcje)

Nasze zasoby w postaci osób zostaną udostępnione w/w Wykonawcy na zasadach jak niżej:

- Sposób wykorzystania zasobów ……………………………………………………………………………………..

(wymienić czynności wykonywane przez udostępniane osoby tożsame z kol. 5 druku Nr 5)

- Charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(porozumienie, umowa, itp.)

- Czas realizacji zawartej umowy z Zamawiającym tj. od daty jej zawarcia do ………..…………/ lub na czas inny tj: ………………………………….………….………………………………

Na dowód udostępnienia zasobów osobowych przedkładamy dokumenty (druk 5 i 16 potwierdzające dysponowanie udostępnianymi osobami) oraz pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu ze strony Zamawiającego, a zawarte w pkt 11 SIWZ.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Podpis  ...............................................................

/ przedstawiciel udostępniającego określony aktem rejestrowym /

DRUK  Nr 7 (ROBOTY BUDOWLANE)

(należy złożyć osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostępniającego zasoby doświadczenia)

- …............................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

Wykaz wykonanych ROBÓT BUDOWLANYCH w okresie od 30.06.2011r. do 30.06.2016r.

Dla zadania: PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

| Lp. | Nazwa zadania | Zamawiający i miejsce realizacji | Data realizacji m-c / rok | Zakres rzeczowy porównywalny z przedmiotem niniejszego zamówienia | Wartość zadania przypadająca na okres od 30.06.2011. do 30.06.2016. | Ocena należytego wykonania zadania przez poprzedniego Zamawiającego | Potwierdzenie Zamawiającego, dla którego realizowano zadanie (podpis i pieczęć firmowa) lub potwierdzenie załączonymi dokumentami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Załączane dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań, muszą potwierdzać, co najmniej takie dane z powyższej tabeli jak: zamawiającego, nazwę zadania oraz czas realizacji. W skład takich dokumentów np. poświadczenia, referencje, bezusterkowe protokoły odbioru, oświadczenia itp. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013r., Dz. U z 2013r., poz. 231).

Imię ……………. Nazwisko …………………..	Miejsce i data …......................................................		Podpis …...................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym

Druk Nr 7A

…........................................................

/pieczęć adresowa podmiotu udostępniającego/

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

 niepotrzebne skreślić

Ja ………………………..……………………………………………

Imię i nazwisko

jako udostępniający: ……………………………………………………………………………………………………………..……..………………………..

Nazwa Firmy

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odpowiedzialny solidarnie zgodnie z art. 26 ust 2e Pzp za wyrządzoną szkodę spowodowaną nie udostępnieniem zasobów jak niżej:

oświadczam, że w postępowaniu:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Nazwa zadania

Udostępniamy poniższemu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę

swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia

Udostępnienie wiedzy i doświadczenia nastąpi przez nasz udział w realizacji zamówienia w postaci: 

- bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia w formie podwykonawstwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

wymienić realizowany zakres zamówienia

- udziału w formie projektowania

- udziału w formie konsultacji,

- udziału w formie nadzoru,

- udziału w formie doradztwa,

- udziału w innej formie ……………………………………………………………………………………………….

(określić formę udziału)

Nasze zasoby wiedzy i doświadczenia zostaną udostępnione w/w Wykonawcy na zasadach jak niżej:

- Sposób wykorzystania zasobów ………………………………………………………………………………..

(wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający)

- Charakter stosunku łączącego Podmiot udostępniający z Wykonawcą zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(porozumienie, umowa, itp.)

- Czas realizacji zawartej umowy z Zamawiającym tj. od daty jej zawarcia do ………..…………/ lub na czas inny tj: ………………………………………….………………………………

Na dowód udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia przedkładamy dokumenty wymagane 
w postępowaniu ze strony Zamawiającego zawarte w pkt. 11 SIWZ, w tym zestawienie wykonanych zadań własnych (druk Nr 7) w zakresie wymaganego doświadczenia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Podpis  ...............................................................

/ przedstawiciel udostępniającego określony aktem rejestrowym /

DRUK Nr 15

……………………………….. dn. ………………………………

…………………………………………………………………………..

Wykonawca

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie Wykonawcy

w oparciu o art. 24, ust. 2, pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

/przedmiot zamówienia/

Ja …………………………………………………………………..

reprezentujący Wykonawcę:

...........................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy/

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: *

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Miejsce i data ...................................................

Imię i nazwisko ………………………………..……………

Podpisano ..........................................................

/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty: *

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję

należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 
i wraz z ofertą składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Miejsce i data ...................................................

Imię i nazwisko ………………………………..……………

Podpisano ..........................................................

/przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upełnomocniony/

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy  z Wykonawców składających ofertę wspólną

DRUK Nr 16

(należy złożyć osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostępniającego zasoby osobowe)

……………………………….. dn. ………………………………

……………………………………………………….

Wykonawca

OŚWIADCZENIE

dotyczące uprawnień osób wymienionych w druku Nr 5 (wykaz osób), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Nazwa zadania

Niniejszym świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia i wymienione w druku nr 5 (Wykaz osób stanowiący załącznik do oferty) posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie określone w warunkach udziału 
w postępowaniu.

Miejsce i data  ....................................................

Imię i nazwisko …………………………………

Podpis  ...............................................................

//upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem/

DRUK  Nr 17

(należy złożyć osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostępniającego zasoby)

............................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24, ust. 1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

/przedmiot zamówienia/

Ja …………………………………………………………………..

reprezentujący Wykonawcę:

...........................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy/

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych 
ze stanem faktycznym.

Oświadczam(y), że na dzień złożenia oferty:

Wykonawca określony powyżej, którego reprezentuję

w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy Pzp,

nie podlega wykluczeniu

z ww. postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Miejsce i data ...................................................

Imię i nazwisko ………………………………..……………

Podpisano ..........................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy lub osoba określona aktem rejestrowym

lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG/

Druk nr 20

……………………………….. dn. ………………………………

……………………………………………………….

Wykonawca

OŚWIADCZENIE

o uprawnieniu do składania oświadczenia woli

osoby fizycznej składającej samodzielnie ofertę,

a nie prowadzącej działalności gospodarczej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Nazwa zadania

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym:

Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej:

Legitymuję się DO nr: …………………………………………………………………………

Posiadam PESEL: ……………………………….…………………………………………….

Mój adres zamieszkania: …………………………..…………………………….………….

i jestem uprawniony do podpisania oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania 
a tym samym posiadam prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli jako Wykonawca na ryzyko i koszt własny.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

Miejsce i data  ....................................................

Imię i nazwisko ……………………………….………………

Podpis  ...............................................................

DRUK  Nr 6

Załącznik do umowy

OŚWIADCZENIE

o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych

Ja niżej podpisany .........................................................................................................................

zamieszkały w  ......................................................... ul. ......................................................................

zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12, ust. 1 i 2, art. 22-24, art. 41, ust. 4, pkt 1, art. 42 oraz art. 45, ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.)

zawiadamiam niniejszym o podjęciu przeze mnie obowiązków kierownika budowy /rozbiórki/ robót obiektu

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

w budynku usługowo-socjalnym Stadionu „Kuźniczka” położonym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71

stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej wynikające z przepisów ww. ustawy prawo budowlane. Jednocześnie w przypadku, jeżeli będą wymagały tego odrębne przepisy, zobowiązuję się do opracowania przed przystąpieniem do robót, planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane nr ……………. Z dnia ……………………… w zakresie …………………..

UPRAWNIENIA budowlane zostały wydane przez ...................................................................................

...................................................................................................................................................................

Informuję, że jestem wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego ……………………………………………… nr …………………………….

..................................................

( podpis )

Załączniki: Kopia uprawnień budowlanych

Zaświadczenie o wpisie na listę członków RISZ (ważne na czas realizacji zadania)

Druk Nr 11

L. dz. …............................................		[Miejscowość, data,] …....................................................

PEŁNOMOCNICTWO

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) działający wspólnie

1. …....................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:	a) …................................................................................................

b) …................................................................................................

2. …....................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:	a) …................................................................................................

b) …................................................................................................

3. …....................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:	a) …................................................................................................

b) …................................................................................................

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*)

składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

II. Oświadczamy, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / wspólników,*) w ww. postępowaniu został wyznaczony

  - Pełnomocnik …....................................................................................................................

[pełna nazwa Pełnomocnika]

Pełnomocnik wymieniony powyżej upoważniony jest: 		*) WAŻNE – niepotrzebne skreślić

- Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie we wszelkich czynnościach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze złożeniem oferty*).

- Do zawarcia przyszłej umowy*).

- Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym*).

- Składania oświadczeń woli i wiedzy*).

- Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ochrony prawnej tj. do składania odwołań*).

- Do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców występujących wspólnie *).

- Inne upoważnienia…………………………………………………………………………………………*).

2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpisy wykonawców / wspólników: *)						*) WAŻNE – niepotrzebne skreślić

1.	a) …...................................................		b) …..................................................

2.	a) …...................................................		b) …..................................................

3.	a) …...................................................		b) ….................................................

WZÓR Nr 23

GWARANCJA

BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA / PORĘCZENIA

WADIUM / ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nr ........................................

[sygnatura gwarancji]

wystawiona w ………………………., w dniu ……………….. przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[nazwa i dane GWARANTA]

na rzecz Wykonawcy / Wykonawcy wspólnego

…………………………………………………………………………………………………..……………………………

[nazwa i dane WYKONAWCY]

wchodzącego w skład konsorcjum składającego się z poniższych konsorcjantów: 

- …………………………………………………………………………..…………………………

- ……………………………………………………………………………………………………..

[obowiązkowo w gwarancji należy podać nazwy KONSORCJANTÓW]

 niepotrzebne skreślić

oraz BENEFICJENTA tj. Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Al. Jana Pawła II 29; 47-220 Kędzierzyn-Koźle

[nazwa i dane BENEFICJENTA (Zamawiającego)]

na zadanie:

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚC KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU „KUŹNICZKA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

§ 1

Gwarancja niniejsza zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy powstałe z tytułu zabezpieczenia:

- WADIUM składanej oferty Wykonawcy,

Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje na rzecz Beneficjenta zapłatę wadium do kwoty: …………….. PLN (słownie:  ………………….……………………..…………………..………  złotych 00/100) na jego pierwsze pisemne, bez jakichkolwiek warunków wstępnych, wezwanie.

Zamawiającemu służy także prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 niepotrzebne skreślić

- NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY zawartej dla realizacji w/w zadania.

§ 2

Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje na rzecz Beneficjenta zapłatę do kwoty: …………….. PLN (słownie: ……………………………………………………………….. 00/100) na jego pierwsze pisemne wezwanie, bez warunków wstępnych.

Gwarancja niniejsza zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Wykonawcy powstałe z tytułu nie zapłacenia przez Wykonawcę należności, powstałych w okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji, w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub zerwania Umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, a także niezapłacenia przez Wykonawcę naliczonych kar umownych.

 niepotrzebne skreślić

§ 3

Gwarancja / Poręczenie na kwotę zł. ………………… jest ważne od dnia ......................... do dnia ……………..….

Lub alternatywnie

Gwarancja / Poręczenie jest ważne w 70 % tj. …………… zł od dnia ............... do dnia …………….

i w 30% tj. …………..zł od dnia ………….. do dnia ……………. ten sam dzień j.w.

Podpis i pieczęć Gwaranta / Poręczyciela

Data ...................... 200 ... rok

...................................................................................................................................................

[adres Gwaranta]