Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ.

Istotne postanowienia umowy

Zawartej w dniu .......................................w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy;

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-195-47-92) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- ………………………………………..	–     …………………………………………………………..

- ………………………………………..	–  ……………………………………………………….….

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w …………………………… Nr rejestru …………………………… Regon …………………………… NIP  …………………………….

z siedzibą w …………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.  ........................................................................................................................................

2.  ........................................................................................................................................

## §1.

PRZEDMIOT UMOWY

### Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu oferty i zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (pismo z dnia ..................) Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia dotyczącego:

Wykonanie robót zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych w ramach zadania:

„Dostawa i montaż urządzeń Skateparku w Kędzierzynie-Koźlu Al. Jana Pawła II ”

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące kształtowanie terenów sportowych i rekreacyjnych.

Dostawa i montaż :

Etap I

- Quarter pipe + wallride

- Spine ramp

- Funbox 1 + jumpbox

Etap II

- Funbox 2

- Pyramide bank

- Funbox 3

- Quarter pipe corner + wallride

Rozbudowa :

- Quarter pipe (element istniejący – wymagana rozbudowa z 244 cm do 440 cm oraz zakrycie tylnej i bocznej części),

w dalszej części umowy zwane Urządzeniami.

2. Na przedmiot umowy określony w ust.1. składa się ponadto:

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca montażu,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

- próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych oraz Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu skateparku po zakończeniu montażu Urządzeń, w tym usunięcie i wywóz pozostałości po dotychczasowych urządzeniach Skateparku.

- wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych Urządzeń oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.

### 3. Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określa SIWZ_IDW, Specyfikacja Techniczna oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

4. Realizacja przedmiotu umowy przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji;

5. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania,  za decydujący będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in. który z podanych standardów jest wyższy należeć będzie do Zamawiającego.

§2.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

### Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi:

- W przypadku Etapu I-ego w terminie ….. dni liczonych od daty zawarcia Umowy;

- W przypadku Etapu II-ego w terminie …... dni liczonych od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia na realizację przedmiotu umowy objętego Etapem II-im.

### Zamawiający zobowiązuje się złożyć zamówienie o którym mowa powyżej najpóźniej w terminie do dnia 10 kwietna 2018 roku lub złożyć w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie § 14 ust. 6 i 7.

### Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia realizacji  przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 10 ust.1 pkt 1.

## §3.

NALEŻYTA STARANNOŚĆ

### Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

### W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo:

### nakazać Wykonawcy zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy, co nie będzie uzasadnieniem do przedłużenia terminu jego wykonania;

### odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy;

### potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

### 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia montażu, oraz że warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp.

### 5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenia stanowiskowe.

6.W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót wątpliwości co do rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku o wyjaśnienie tychże wątpliwości. W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie  7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

§ 4.

ZASADY PODWYKONAWSTWA

### Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie …………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi).

- Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedstawienia kopii umowy z podwykonawcą.

## §5.

SPOSÓB REPREZENTACJI

### Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia:

#### ………………………………………………………………………………………………………………………………….

### Do realizacji  niniejszej umowy, a także do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca ustanawia:

#### ………………………………………………………………………………………………………………………………….

## §6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

### Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: .................................... zł

słownie: ............................................................................................................................................

- W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust.1 wartości niewykonanych części przedmiotu zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie  proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 może ulec zmianie także  w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej wysokości. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Strony ustalają, że po realizacji Etapu I-ego przedmiotu umowy oraz bezusterkowych odbiorach nastąpi jego rozliczenie fakturą częściową. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 35 % (trzydzieści pięć procent) wartości kwoty brutto zamówienia z oferty.

## §7.

## OBOWIĄZKI STRON

## Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:

## Do obowiązków Zamawiającego należy:

## Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót;

## W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:

#### Zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;

#### Oznaczy i zabezpieczy teren montażu;

#### Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który dostarczy zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy.

#### Zapewni dozór na terenie montażu przez cały okres jego trwania;

#### Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków Zamawiającego;

#### Utrzyma teren montażu w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania powyższych działań, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

#### Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych;

#### Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych;

## §8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

### Przedmiotem odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z podziałem na Etapy.

### Rozpoczęcie odbioru nastąpi w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu robót wynikających z danego Etapu.

### Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady przedmiotu umowy dające się usunąć- odmówi odbioru tych robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy po usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-4.

### Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w przedmiocie umowy wady niedające się usunąć, lub których usunięcie wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać przedmiot umowy z tymi wadami i żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty wynagrodzenia liczonego dla Etapu, którego wada ta dotyczy.

§9.

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY

### Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie Etapu I-ego.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie Etapu I-ego podpisany przez Zamawiającego.

- Faktury niespełniające ww. warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni od daty spisania protokołu odbioru.

- Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi:

a) fakturą częściową		-  do 21 dni od daty otrzymania faktury

b) fakturą końcową		-  do 30 dni od daty otrzymania faktury

- Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający informuje, że posiada REGON 532437162 oraz nadany NIP 749-195-47-92. Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawiać na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

§10.

KARY UMOWNE

### Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1;

- za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, liczonego dla realizowanego Etapu, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, liczonego dla realizowanego Etapu, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad;

- Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 2 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 pkt 1-7;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1, liczonego dla realizowanego Etapu, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.

- Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

## §11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto  określonego w § 6 ust. 1 Umowy, co stanowi wartość:

.......................... **) zł

słownie: ...................................................................................................................... **)

### Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących ewentualnie Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań.

### Zabezpieczenie może być wniesione tylko w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie wyłącznie pieniężne) oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

### Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w pełnej wysokości.

### Zamawiający zawraca zabezpieczenie w następujący sposób:

#### 70 % zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zwrócone zostanie w terminie 30 dni od daty końcowego zakończenia odbioru robót (końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy) lub w terminie 30 dni od daty odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie § 14 ust. 6 i 7.

#### 30 % zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwolniona zostanie do 15 dni po upływie wszystkich okresów rękojmi.

§12.

GWARANCJA i RĘKOJMIA

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy na okres ….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego oraz rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego (art. 568 §1 Kodeksu cywilnego).

WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 10 ust.1 pkt 3 i 4.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych Urządzeń oraz dokonywać czynności konserwacyjnych tychże Urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez niego udzielonej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

§13.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

§14.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

- nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy lub przerwania takiej realizacji na okres dłuższy niż 14 dni;

- realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń;

- popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

- popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w § 2 ust.1, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

- rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu  publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

- Strony zgodnie oświadczają, iż za szczególny przypadek okoliczności wskazanej w ust. 6 powyżej uznają niemożność uzyskania przez Zamawiającego środków pieniężnych na realizację Etapu II-ego przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. Wykonawca akceptuje fakt, posiadania przez Zamawiającego w dacie zawarcia niniejszej Umowy środków finansowych jedynie na realizację Etapu I-ego i zobowiązuje się przystąpić do realizacji Etapu II-ego jedynie w przypadku otrzymania od Zamawiającego pisemnego zlecenia w tym zakresie.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

- W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartości części niewykonanych przedmiotu zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie  proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

§15.

ZMIANY UMOWY

### Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1)  zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;

      - wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;

      - zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych  regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny.

- Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót.

- Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:

- wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego;

- wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności  uzasadniające dokonanie zmian.

§16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 3 egz. dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy,

- SIWZ,

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Specyfikacja techniczna.

Wykonawca									Zamawiający