ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …………... pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 6 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle (regon 530859315, NIP 7490007070 ), zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Dyrektor 				- inż. Stanisław Węgrzyn

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania          o zamówienie publiczne na Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku i lokalach         z podłączeniem do miejskiej sieci ul. Grunwaldzka 41/1, ul. Adama Mickiewicza 2/1,                  ul. Grzegorza Piramowicza 5/5, ul. Piotra Skargi 65-81 z uwzględnieniem lokali: 65/1; 65/2; 67/2; 69/1; 71/1; 71/2; 73/1; 73/2; 75/1; 77/1; 77/2; , ul. Grunwaldzka 9/5 oraz część wspólna                  w Kędzierzynie-Koźlu.

prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, Strony oświadczają co następuje:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku i lokalach z podłączeniem do miejskiej sieci           ul. Grunwaldzka 41/1, ul. Adama Mickiewicza 2/1, ul. Grzegorza Piramowicza 5/5, ul. Piotra Skargi 65-81 z uwzględnieniem lokali: 65/1; 65/2; 67/2; 69/1; 71/1; 71/2; 73/1; 73/2; 75/1; 77/1; 77/2; , ul. Grunwaldzka 9/5 oraz część wspólna w Kędzierzynie-Koźlu.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zgodnie z P.T.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku zgodnie z obmiarem,

- Wykonanie przekuć i zamurowanie otworów w przegrodach wewnętrznych pod prowadzenie instalacji c. o. wraz z zabudowaniem rur ochronnych,

- Demontaż elementów posadzki pod przewody prowadzone w posadzce (jeżeli występuje),

- Demontaż grzejników wraz z armaturą ( jeżeli występuje),

- Montaż grzejników wraz z armaturą, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z P.T.

- Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalach z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zacisk i podłączenie do  szafki licznikowej,

- Montaż pozostałej armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej,

- Napełnienie instalacji i próby ciśnieniowe instalacji na zimno,

- Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów (jeżeli występują),

- Odtworzenie posadzki (jeżeli występuje),

- Rozruch instalacji na gorąco, regulacja hydrauliczna i ustalenie parametrów pracy instalacji,

- Wykonanie i dostarczenie protokołów odbiorczych z prób szczelności.

Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy.

Zastosowane materiały muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na …………..., a termin zakończenia robót na dzień ……… r.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą rozliczenia jest wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą:

Zadanie I:

| Lp. | Adres |  | Cena netto | VAT | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Piotra Skargi | 65/1 |  |  |  |
| 2 | ul. Piotra Skargi | 65/2 |  |  |  |
| 3 | ul. Piotra Skargi | 67/2 |  |  |  |
| 4 | ul. Piotra Skargi | 69/1 |  |  |  |
| 5 | ul. Piotra Skargi | 71/1 |  |  |  |
| 6 | ul. Piotra Skargi | 71/2 |  |  |  |
| 7 | ul. Piotra Skargi | 73/1 |  |  |  |
| 8 | ul. Piotra Skargi | 73/2 |  |  |  |
| 9 | ul. Piotra Skargi | 75/1 |  |  |  |
| 10 | ul. Piotra Skargi | 77/1 |  |  |  |
| 11 | ul. Piotra Skargi | 77/2 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

Zadanie II:

| Lp. | Adres |  | Cena netto | VAT | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Grunwaldzka | 9/5 |  |  |  |
| 2 | ul. Grunwaldzka część wspólna | 9 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

Zadanie III:

| Lp. | Adres |  | Cena netto | VAT | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Grunwaldzka | 41/1 |  |  |  |
| 2 | ul. Adama Mickiewicza | 2/1 |  |  |  |
| 3 | ul. Grzegorza Piramowicza | 5/5 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

- Zamawiający powołuje do nadzoru nad realizacją zadania: Inspektora Nadzoru- Zbigniewa Piebiaka.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania  jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kopia dokumentów w załączeniu):...........................

………………………………………………………………………………………………………..

- Inspektor ma prawo do:

  - kontroli budynku,

  - sprawdzania czy realizacja zadania prowadzona jest zgodnie z normami państwowymi                  i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską,

  - wydawania poleceń usunięcia stwierdzonych wad, niedoróbek lub zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, lokatorów i innych użytkowników obiektu budowlanego,

  - nakazania wstrzymania prac instalacyjnych w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń postanowień Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującej w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych lub stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

  - na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wskazującą, że zastosowane materiały posiadają cechy techniczne i jakościowe                         z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Koszty związane ze wstrzymaniem prac przez zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie mogą być podstawą do zmiany umowy w części dotyczącej terminu realizacji.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w K – Koźlu, zwanej dalej w skrócie IOBP  i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt                           i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać    z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom, lokatorom               i innym osobom, które mogą znajdować się w obrębie realizacji zadnia.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy sprzęt techniczny oraz meble znajdujące się          w pokojach, w których wykonywane będą roboty.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji zadania         i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiorze robót.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- W razie powierzenia robót podwykonawcom wykonawca obowiązany jest w zawartych umowach o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) określić termin zapłaty (nie dłuższy niż 21 dni), szczegółowy zakres prac i termin ich wykonania, wskazanie osoby do kontaktowania się                z wykonawcą (numer telefonu komórkowego).

- Zamawiający nie przewiduje wykonania kluczowych części zamówienia wyłącznie przez wykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty instalacyjne, jest obowiązany,             w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zastrzeżenia do projektu umowy zamawiający składa w terminie określonym w umowie zawartej z wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty , w przypadkach naruszenia postanowień zawartych w ust.1.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w terminie określonym w umowie z wykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

§ 6

W dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych robót instalacyjnych. Ubezpieczenie ma obejmować w szczególności odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z realizacją zadania. Ubezpieczenie ma obejmować wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przez upływem ustawowego terminu przedawnienia.

Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż 200.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

§ 7

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zmniejszenia wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT,

  - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

  - ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany   w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - działania siły wyższej,

  - okoliczności, których nie można było przewidzieć,

  - z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego,

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowania zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia miejsca realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za całość zadania brutto za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za całość zadania brutto licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Stosowanie kar umownych nie jest obligatoryjne.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności obioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem,

- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie:

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)                  o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Termin gwarancji wynosi ……………… licząc od daty odbioru.

§ 12

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz           z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 13

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 14

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego elementu (etapu) robót a regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

- Faktura winna być wystawiona na:

Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; NIP: 7492055601

Odbiorca/Płatnik: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone   w § 9 umowy.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, MZBK uprawniona będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

- Faktury za pracę stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę sporządza się w 2 egz. , po jednym egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 18

Wykaz załączników do umowy:

- Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wykonawcy wraz z wykazem przedmiotu zadań.

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązująca w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

W Y K O N A W C A

Imię ……………. Nazwisko …………………..

podpis ..................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/