Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr  ZD.271.5.2024.MM z dnia 11.09.2024 r.:

Wykonanie  oznakowania  poziomego  ulic  miasta  Kędzierzyn-Koźle

z  użyciem sprzętu  i materiałów wykonawcy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przyszłej umowy postanowień uszczegóławiających i korygujących, a wynikających z treści złożonej oferty i postanowień SWZ.

Projektowane postanowienia umowy.

Zawarta w dniu ……………………………w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. …………………………………… - ………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………… (kod miasta) przy ul. ……………………………………

wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………

REGON: ……………. NIP: ……………………

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. …………………………………… - ……………………………………………………

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

albo

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

„………………………………………………………………………………”

w ……………………………………………………… (kod miasta) przy ul. …………………………………………

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: ………………………… NIP: ……………………………

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

albo

| Panem/Panią ………………………… prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „…………”, przy ul. ………… kod ……………; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: ……………… NIP: ………………… | Panem/Panią …………………… prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „……………” przy ul. …………. kod ……………; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: …………… NIP: …………… |
| --- | --- |

działającymi w formie ………………pod nazwą „…………………..” s.c. z siedzibą w ………………… (kod miasta) przy ul. ……………………………,

REGON: …………………………… NIP: ……………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym zakresie:

## §1.

PRZEDMIOT UMOWY

### Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle”.

### Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:

- oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi

(farbami) - linie na skrzyżowaniach i przejściach

malowanie mechaniczne						..............................  700 m2

- usunięcie skuteczne zbędnego oznakowania poziomego

wraz z zebraniem produktów  z usuwania				..............................   20 m2

- Uzupełnienie ubytków powierzchniowych na nawierzchni

Bitumicznej czarną masą chemoutwardzalną

o grubości do 2mm tj. 4kg masy/m2				..............................   20 m2

3. Przedmiot umowy określony w ust.2. obejmuje ponadto:

  - Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną,

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

  - Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,

  - Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,

  - Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, sukcesywną zmianę organizacji ruchu i oznakowania budowy w zależności od rodzaju i etapu realizowanych inwestycji oraz zakresu wykonanych prac,

  - Zapewnienie stałego dojazdu i dojścia do obiektu w czasie prowadzonych robót,

  - Próby i odbiory z udziałem właściwych organów administracji, służb, inspekcji i straży oraz inwestora i użytkownika,

  - Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  zdemontowanych  materiałów  nadających się do odzysku jest  możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku określonego w zdaniu pierwszym,

  - Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych,

  - Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

4. Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określony będzie każdorazowo w Protokole Typowania Robót (PTR), zaś sposób wykonania umowy - w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umowy wykona wszelkie inne roboty, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

5. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia,  Specyfikacjami. Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

6. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania,  za decydujący będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. Ostateczna decyzja w tym zakresie należeć będzie do Zamawiającego.

7. Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie przez okres realizacji umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w kwocie: 200.000[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

### 8. Prawo opcji. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do max 50% wartości umowy na poniższych zasadach.

### 8.1.  Wykorzystanie wskazanej opcji nastąpić może w terminie obowiązywania umowy, a zamówienie objęte

### opcją będzie rozliczane  w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.

### 8.2. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa

### opcji.

### 8.3. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania na warunkach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego.

### 8.4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części. W przypadku skorzystania z prawa opcji w

### części, Zamawiający może realizować prawo opcji wielokrotnie, do wyczerpania kwoty wskazanej w  § 6

### ust. 5.

### 8.5. Prawo opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego wykorzystania, jak również nie stanowi

### podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

§2.

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA USŁUG:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia:

1.1.termin rozpoczęcia prac – z datą pierwszego protokołu (PTR) po zawarciu umowy,

1.2.terminy wykonania poszczególnych zakresów – wskazane będą każdorazowo w Protokole

Typowania Robót,

1.3. termin realizacji przedmiotu zamówienia -  nie dłużej niż 2 miesiące od daty podpisania umowy.

- Umowa wygasa z chwilą wykorzystania kwoty nominalnej umowy a najpóźniej z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.

- Czas przystąpienia do zaplanowanych robót remontowych, z terminem realizacji określonym w PTR, nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania  PTR.

- Czas przystąpienia do zaplanowanych robót, z terminem realizacji określonym w PTR, nie może być dłuższy niż 10 dni od daty otrzymania  PTR.

- Wykonawca jest zobowiązany do odbioru PTR w terminie 1 dnia od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego o jego wystawieniu.

- Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu zakończenia poszczególnych robót zlecanych PTR , jeżeli niedotrzymanie terminu stanowi konsekwencję:

- wystąpienia siły wyższej  jak również warunków pogodowych i temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu zakończenia robót jest wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy w tym zwlekanie ponad 1 miesiąc z zapłatą faktury, mimo dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy.

- §3.

NALEŻYTA STARANNOŚĆ

- 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z zachowaniem terminów wykonania zamówienia określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

### 2. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamówienia przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub wytycznych mających zastosowanie do czynności składających się na przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania tych czynności do wprowadzonych zmian.

### 3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac, co nie będzie uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania umowy;

- odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy;

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

- 4.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia usług, oraz że warunki wykonywania prac są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia roślin (na zasadach określonych w SWZ) i istniejącej infrastruktury.

- 5.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, przepisów ppoż. i stosowania środków chwastobójczych;

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;

- przeszkolenia stanowiskowe.

### §4.

ZASADY PODWYKONAWSTWA I KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW

### Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi/część prac w zakresie …………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji Podwykonawcom.

### W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podmiotom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami.

### Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy o podwykonawstwo.

### Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z Podwykonawcą.

### Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

### Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego.

### Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ………………… (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego, w zakresie wiedzy lub doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności ze zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

### W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne wyjaśnienia) przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, bądź do wykazania, że sam spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

### Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019- Prawo Zamówień Publicznych- dalej „Pzp”, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

### Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

## §5.

SPOSÓB REPREZENTACJI

### Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą Zamawiający  ustanawia pracowników Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w osobach:

- Marek Mazurkiewicz, tel. 77 40-34-472, e-mail:  marek.mazurkiewicz@kedzierzynkozle.pl.

- Roman Cieślik , tel. 77 40-50-373, e-mail: roman.cieslik@kedzierzynkozle.pl.

### Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym ustanawia: …………………… tel./fax ………….., e-mail…………………

### Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach 
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia.

### Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i doręczane będą osobiście, przez posłańca, pocztą lub pocztą elektroniczną na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: Urząd Miasta – Gmina Kędzierzyn-Koźle Wydział Zarządzania Drogami  
z siedzibą ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 40 34 471, e-mail ilona.giemza@kedzierzynkozle.pl lub katarzyna.mrowiec@kedzierzynkozle.pl

- dla Wykonawcy: adres……………………… , tel./faks ……………………, e-mail ……………………………

### Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:

- przyjęte bezpośrednio w kancelarii UM – z dniem odbioru,

- przesyłane pocztą i/lub posłańcem – z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po awizacji listu poleconego na powyższy adres – z dniem upływu terminu odbioru awiza,

- doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu,

- złożone drogą elektroniczną – oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba 
ta mogła zapoznać się z jego treścią – dowodem doręczenia drugiej stronie oświadczenia w formie elektronicznej jest wydruk z elementów wysłanych z poczty elektronicznej Zamawiającego bez błędów.

### Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty elektronicznej.

### W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

## §6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

- 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowo-ilościowy i ustala się je, w oparciu o złożoną ofertę, na kwotę brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: .............................................. **) zł

słownie: ............................................................................................................................................ **)

- 2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać zmieniona w razie zmiany wysokości środków budżetowych  przyznanych na ten cel.

- 3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do max 50 % wartości umowy. Wykorzystanie wskazanej opcji nastąpić może w terminie obowiązywania umowy i będą rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym, pod warunkiem posiadania środków w budżecie.

- 4.   Maksymalna kwota wynagrodzenia z uwzględnieniem opcji, o której mowa w ust. 3 wynosi   …………………….zł

- 5.   Roboty rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi na podstawie protokołu typowania robót w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe podane przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- 6.  Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym zawierają zastosowany materiał i sprzęt a także uwzględniają współczynnik przy wykonywaniu robot obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch pojazdów samochodowych  w „strefie niebezpiecznej” bez podawania wielkości  współczynnika.

- Kosztorysy powykonawcze obejmują także, wszystkie koszty związane z realizacją zadania , o których mowa w §1

- Kosztorys powykonawczy sporządzony będzie przez przedstawiciela Wykonawcy  w ciągu 14 dni po odbiorze robót wraz z dołączonym przez Wykonawcę załącznikiem graficznym , umożliwiającym lokalizację wykonanych robot w okresie rękojmi i gwarancji.

- W przypadku, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót winny być zgodne z kosztorysem ofertowym i opisem zawartym w szczegółowych specyfikacjach  Technicznych (SST).

- Jeżeli wykonanie danej grupy robót warunkowane będzie zastosowaniem technologii odbiegającej od pozycji kosztorysowej i opisu SST,to takie roboty rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi, sporządzonymi przez Wykonawcę na podstawie protokółu typowania robót, w oparciu o technologię robót oraz nakłady robocizny /R/, materiałów /M/ i sprzętu /S/, podane w Katalogach Nakładów Rzeczowych w następujący  sposób: - czynniki cenotwórcze, tj.: stawka robocizny kosztorysowej netto /R/ w złotych/godzinę, procentowy wskaźnik narzutów kosztów pośrednich /Kp/ (liczone od R+S) oraz procentowy wskaźnik narzutów zysku /Z/ (liczony od R+S+Kp) – będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych  w zakresie stawki robocizny, kosztów ogólnych , zysku i kosztów zakupu zawarte w ofercie zamówienia podstawowego. Ceny   materiałów i sprzętu będą przyjmowane na podstawie  średnich cen ogólnokrajowych  publikowanych przez wydawnictwo Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” w systemie SEKOCENBUD oraz muszą uwzględniać współczynnik przy wykonywaniu robót obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch pojazdów samochodowych w „strefie niebezpiecznej”, a także uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a w tym:

  - organizacją ruchu i oznakowaniem drogowym oraz zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót,

  - organizacją i likwidacją placu budowy,

  - uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót,

  - umieszczenie na paletach i zabezpieczenie taśmą lub folią materiałów nadających się do odzysku /ponownego wbudowania/ lub materiałów przeznaczonych przez Zamawiającego do sprzedaży oraz transport na wskazane miejsce na terenie Kędzierzyna-Koźla,

  - wywóz materiałów rozbiórkowych z miejsca wykonywania robót z zapewnieniem ich właściwej  utylizacji lub wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opłaty za składowanie powstałych w czasie realizacji umowy odpadów, w tym gruzu, ziemi i masy bitumicznej, na składowisku odpadów,

  - odpowiedzialnością cywilną za wszelkie szkody osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia robót przez Wykonawcę,

  - przerzut sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac

  - wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy

- Roboty będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych  obejmujących roboty  wykonane i odebrane, ilościowo i jakościowo  przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli wykonanie robót warunkowane będzie zastosowaniem technologii odbiegającej od opisu w Katalogach Nakładów Rzeczowych, to na podstawie uzgodnień z inspektorem nadzoru, dokonanych przed ich rozpoczęciem, w kosztorysach powykonawczych sporządzonych na podstawie protokołu typowania robót, można będzie obliczyć nakłady rzeczowe według norm zakładowych Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust.2 , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą

procentowej stawki  podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),  wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej wysokości. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby

trzecie.

### §7.

### OBOWIĄZKI STRON

### Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:

- 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zawiadomienie Wykonawcy o wystawieniu PTR i przekazanie placu budowy: w terminie do 2 dni  liczonych od daty wystawienia PTR

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu stosownym protokołem przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót;

- Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót;

- Zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia;

### 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:

- Najpóźniej z dniem podpisania umowy musi przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość                 200.000,00[PLN],  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

- Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopię wyżej wymienionej polisy wraz  z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego;

- W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży umowę określającą warunki współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz § 16);

- Przyjmie plac budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od dnia przekazania PTR przez Zamawiającego;

- Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót;

- Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp.);

- Zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy;

- Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia;

- Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków Zamawiającego;

- Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz zbędne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyższych działań, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

- Zawiadomi Zamawiającego o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem;

- Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych;

- Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania;

- Zapewni obsługę geodezyjną inwestycji;

- Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy.

- Raz w roku kalendarzowym w którym obowiązuje umowa Zamawiający może zlecić niezależnej placówce badawczej wykonanie badań sprawdzających jakość wykonanych prac na koszt Wykonawcy (niezależnie od wyników badań). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zlecić kolejne badania w danym roku. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. W przypadku należytego wykonania prac koszt badań obciąży Zamawiającego.

## §8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- 1.   Zakończenie robót będących przedmiotem PTR Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu przy

- zachowaniu terminu 3 dni od zakończenia robót określonych w PTR.

### 2.    Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich

### robót.

### 3.   Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia.

### 4.   Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć - odmówi odbioru tych robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-3.

### 5.   Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których usunięcie wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

- §9.

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY

- 1. Dopuszcza się rozliczenie fakturami częściowymi za wykonanie wytypowanego  protokółem typowania robót

- zakresu na podstawie podpisanego przez strony, w tym inspektora nadzoru, protokołu po zakończeniu odbioru.

- 2. Rozliczenie zakresu wskazanego protokołem typowania robót na podstawie kosztorysu powykonawczego

- sporządzonego przez Wykonawcę w terminie 7 dni po odbiorze zakresu. Do kosztorysu powykonawczego

- należy dołączyć załącznik  graficzny, umożliwiający lokalizację wykonanych robot w okres rękojmi i gwarancji.

- 3. Dane wymagane na fakturze:

- 1) Nabywca – Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP 7492055601,

- 2) Odbiorca/Płatnik – Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;

- 3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku z którym faktura jest wystawiana.

- 4.  Wraz z fakturami Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie, należy

- przedłożyć kopie faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub

- dyspozycję Wykonawcy przekazania wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego

- podwykonawcy.

- 5.  Faktura niespełniająca ww. warunków zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku jej realizacji przez

- Zamawiającego.

- 6.   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w terminie 7 dni od daty spisania

- protokołu odbioru. Niespełnienie tego wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar

- umownych określonych w  § 10 niniejszej umowy.

- 7.   Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z kartą gwarancyjną.

- 8. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi:

            - fakturą częściową – w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury

            - fakturą końcową – w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury

- 9. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 10

KARY UMOWNE

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1;

- za opóźnienie w rozpoczęciu robót, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

- za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,                  w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 300,00 zł liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad;

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 500,00 zł  wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłużenie projektu umowy;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;

- z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 17 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1;

- za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego  dnia po upływie wyznaczonego terminu;

- jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 14 ust. 1 pkt. 6;

- za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 300,00 zł , za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.

- Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.

- Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody mogą one dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w  Kodeksie Cywilnym.

§11.

GWARANCJA

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy na okres ………….. miesięcy licząc każdorazowo od daty odbioru wykonanych robót zleconych w poszczególnych protokołach typowania robót .

WARUNKI GWARANCJI

- 1.  Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych,

- materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne

- użytkowanie.

- 2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu

- od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- 3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania

- oględzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie

- lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania

- umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4

- 5.

- 4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za

- powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń i

- roślin oraz dokonywać czynności konserwacyjnych i pielęgnacyjnych, które warunkują utrzymanie gwarancji

- udzielonej przez Wykonawcę.

- 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość

- użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

- 6. Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia

- zakończenia naprawy.

- 7. Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie

- przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

- 8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do

- końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił

- Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

- 9. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona przed upływem 36 miesięcy licząc każdorazowo od daty odbioru wykonanych robót zleconych w poszczególnych PTR.

§12.

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

- 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- 2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- 3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- 4.Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

- 5.Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.

- 6.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

- §13.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

### Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy 
w szczególności w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce dłuższej niż 7 dni kalendarzowych w wykonaniu którejkolwiek części umowy, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego;

- w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań umownych, a w szczególności nieusunięcia w terminie wad którejkolwiek części przedmiotu umowy, stwierdzonych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego;

- realizowania przez Wykonawcę usługi bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń;

- rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości;

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp);

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

- jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z §7. ust. 1, w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na wywiązanie się z tego zobowiązania;

- popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w §9. ust. 7.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji prac wykonanych do dnia złożenia przez Stronę odstępującą drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy nie dojdzie do sporządzenia przez Strony wspólnego protokołu opisanego w ust. 3, Zamawiający sporządzi go samodzielnie i protokół ten będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia między Stronami.

§14.

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

  - zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.

- Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:

- wystąpienia okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy;

- wystąpienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania staranności, a miało ono wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- zmiany zakresu umowy.

Zmiana terminu umownego we wskazanych przypadkach może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wskazującego 
na zaistnienie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany umowy.

- Jeżeli okaże się, że niektóre części przedmiotu zamówienia są zbędne z uwagi na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy może zostać zmniejszony, 
po uprzednim sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia umownego Zamawiający gwarantuje Wykonawcy świadczenie usług objętych niniejszą umową o wartości nie mniejszej niż 80 % wartości wskazanej w §6. ust. 1.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
w postaci aneksu do umowy.

- O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

- §15.

- Zasoby podmiotu trzeciego /JEŻELI DOTYCZY/

- 1.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

- 2.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

- 3.Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego/ w zakresie zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej / zdolności finansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie  jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia.

- 4.W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.

§16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

- potwierdzenie ubezpieczenia OC,

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Protokół Typowania Robót (PTR)

- SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

Zgodnie z ofertą Wykonawcy